城市建设以奖代补资金项目

2017年度绩效自评报告

一、 基本情况

（一）项目概况

为充分发挥城市在全省科学发展，跨越式发展中的引领作用， 根据《省人民政府关于加强城市工作提高城市规划建设管理水平的意见》要求，从2012年起，省财政每年安排1亿元城市建设“以奖代补”资金，主要用于城市重点城市规划、市政基础设施等项目建设。

根据《湖北省城市建设以奖代补资金管理暂行办法》（鄂财绩发［2013］189号），采取因素分配法，对市、县、区上年度的保障性住房建设、污水处理、建筑节能、城市规划、城市园林、城市管理指标等六个方面进行考核打分，根据市县奖励资金分配系数，对排序靠前的市县，按照择优奖励的原则，确定30个予以奖励。

（二）项目资金服务对象和使用范围

城市规划的编制和研究；城市园林绿化、环卫设施的建设和养护，市容环境整治和背街小巷改造；城市供水、污水处理、垃圾处理、燃气等设施建设和建筑节能推广；城管稽查执法装备保障及设施建设；直接为城市规划建设管理服务的其他项目。

（三）年度项目经费预算

2017年度项目经费预算总额10000万元，财政公共预算全额拨款。《省财政厅关于下达2017年省级城市建设以奖代补资金的通知》（鄂财财建发[2017]94号）下达年度项目资金拨付通知。

（四）年度项目绩效目标

根据预算绩效管理工作要求，项目的实施制定的年度绩效目标为：新建改造城市污水处理设施设备，改善城市水环境质量；实施建筑节能减排，加快“两型”社会建设；加大城市绿化力度，建设美丽城市；改进城市管理，提升城市品质；加强保障性安居工程建设，改善民生。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价工作组织

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）的要求与安排，省住建厅积极组织开展2017年财政支出绩效评价工作，下发了《关于2018年开展省级住建类以奖代补资金绩效评价工作的通知》，由厅计财处牵头项目相关责任部门及直属单位，成立绩效评价工作领导小组。同时本次绩效自我评价工作委托第三方机构湖北恒信会计师事务有限公司全程参与。

（二）评价工作实施

1、成立评价工作小组。根据省住建厅委托的本次项目绩效评价工作内容，湖北恒信会计师事务有限公司成立本次项目绩效评价工作组，明确绩效评价工作的目的、任务及要求等。

2、制定评价工作实施方案。按照评价工作目的及要求，评价工作小组制定本次评价工作实施方案，拟定收集项目实施相关资料，评价方式方法。

3、现场核查。以目标考核为导向，按照评价工作实施方案，绩效评价工作小组深入项目单位现场核查项目资金管理与使用情况，项目建设及管理情况。本次现场核查按照省住建厅《关于对2017年省级住建类以奖代补资金绩效开展现场评价工作的通知》（鄂建函〔2018〕729号）要求，抽取荆州市本级、松滋市、公安县、应城市、黄冈市本级、黄梅县、咸宁市本级、崇阳县等8个样本资金使用单位，涉及资金2304万元。

4、评价资料整理分析。评价工作小组对各项目单位按通知要求收集的项目及资金管理资料进行整理、统计、分析。总结经验和成绩，找出问题及不足，为完成绩效自评报告提供基础信息材料。

5、绩效自评报告的完成与提交。根据评价基础信息资料的整理结果，对照项目建设管理要求和年度绩效目标及工作任务进行分析评价，得出评价结论，完成评价报告并提交省住建厅绩效评价工作领导小组审核通过定稿。

三、综合评价结论

经综合分析评价，2017年度城市建设以奖代补资金项目符合国家及我省城市建设事业发展的需求。立项规范，依据合理；绩效目标明确具体；资金分配方案合理可行，分配程序公开、公正、公平，项目专项资金计划执行到位。

通过各资金使用单位提交的绩效自查报告分析，结合现场核查情况，项目资金管理制度健全，资金的管理与使用基本规范，资金的审批拨付程序和手续完备，沿未发现违规违法问题。

项目总体绩效目标基本完成预期。但部分市县政府及相关管理部门绩效管理意识不强，年度项目实施工作推进迟缓，资金利用率及工作效率低。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

（1）项目资金下拨。项目资金年度预算总额10000万元，2017年8月21日，经省政府同意，省财政厅《关于下达2017年省级城市建设以奖代补资金的通知》（鄂财建发[2017]94号），要求各地财政部门配合同级住建部门拟定奖励资金使用计划，报同级政府审批后，尽快将资金落实到项目。

| 2017年城市建设以奖代补资金安排情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 资金安排地区 | 市、州金额 | 县、市区金额 |
|  | 合 计 | 10000 | 10000 |
|  | 一、武汉市 | 379 |  |
| 1 | 市直 |  | 379 |
|  | 二、黄石市 | 351 |  |
| 2 | 市直 |  | 351 |
|  | 三、十堰市 | 664 |  |
| 3 | 市直 |  | 346 |
| 4 | 丹江口市 |  | 318 |
|  | 四、荆州市 | 1325 |  |
| 5 | 市直 |  | 360 |
| 6 | 松滋市 |  | 317 |
| 7 | 公安县 |  | 126 |
| 8 | 监利县 |  | 322 |
|  | 五、宜昌市 | 1337 |  |
| 9 | 市直 |  | 356 |
| 10 | 宜都市 |  | 318 |
| 11 | 枝江市 |  | 320 |
| 12 | 秭归县 |  | 343 |
|  | 六、襄阳市 | 1336 |  |
| 13 | 市直 |  | 347 |
| 14 | 老河口市 |  | 318 |
| 15 | 枣阳市 |  | 340 |
| 16 | 宜城市 |  | 331 |
| 17 | 七、鄂州市 | 340 | 344 |
|  | 八、荆门市 | 675 |  |
| 18 | 市直 |  | 361 |
| 19 | 京山市 |  | 314 |
|  | 九、孝感市 | 988 |  |
| 20 | 市直 |  | 342 |
| 21 | 安陆市 |  | 328 |
| 22 | 应城市 |  | 318 |
|  | 十、黄冈市 | 1289 |  |
| 23 | 市直 |  | 320 |
| 24 | 罗田县 |  | 334 |
| 25 | 武穴市 |  | 319 |
| 26 | 黄梅县 |  | 316 |
|  | 十一、咸宁市 | 663 |  |
| 27 | 市直 |  | 327 |
| 28 | 崇阳县 |  | 336 |
|  | 十二、随州市 | 316 |  |
| 29 | 市直 |  | 316 |
| 30 | 十三、潜江市 | 337 | 337 |

（2）资金到位情况。根据省住建厅下达的开展绩效自查工作通知要求，年度各地按规定上报资金绩效自查报告有武汉市本级、宜都市、秭归县、荆门市本级及京山县等5家单位，通过5家单位上报的自查情况，结合8家实地核查结果，年度省级项目资金预算安排的13家单位资金额4335万元，全额拨付到位，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

根据13家样本单位（上报资料与现场核查单位）资金使用情况统计，年度实际安排使用项目资金1738.8万元，未使用资金2596.2万元，资金使用率40.11%，使用率偏低。明细情况如下表：

| 样本单位资金分配使用情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资金单位：万元 |  |  |
| 资金单位 | 预算拨入 | 实际拨入 | 资金支持项目个数 | 实际安排使用资金 | 未使用资金 |
| 武汉市本级 | 379 | 379 | 1 | 0 | 379 |
| 荆州市本级 | 360 | 360 | 1 | 0 | 360 |
| 松滋市 | 317 | 317 | 5 | 217 | 100 |
| 公安县 | 326 | 326 | 1 | 0 | 326 |
| 宜都市 | 318 | 318 | 3 | 30.2 | 287.8 |
| 秭归县 | 343 | 343 | 29 | 163.95 | 179.05 |
| 荆门市本级 | 361 | 361 | 26 | 361 | 0 |
| 京山县 | 314 | 314 | 13 | 314 | 0 |
| 应城市 | 318 | 318 | 5 | 111.65 | 206.35 |
| 市本级 | 320 | 320 | 1 | 320 | 0 |
| 黄梅县 | 316 | 316 | 3 | 221 | 95 |
| 咸宁市本级 | 327 | 327 | 0 | 0 | 327 |
| 崇阳县 | 336 | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 合计 | 4335 | 4335 | 88 | 1738.8 | 2596.2 |

年度专项资金使用率低主要有几个方面的原因（具体原因详见报告附件2）：

（1）奖补资金支持的项目部分未完工，待项目完工验收后支付资金。根据统计，年度已落实的项目88个，其中未完工的项目20个，未完工项目暂未拨付资金868.2万元，占未使用资金比33.44%。

（2）武汉市本级、荆州市本级、崇阳县项目推进工作迟缓，项目安排仍在计划或审批中。项目资金合计1075万元，占未使用额41.41%。

（3）项目资金由地方政府统筹使用城市建设与管理的有咸宁市本级与公安县，项目资金653万元，占未使用资金比25.15%

3、项目资金管理情况分析

制定了《湖北省城市建设以奖代补资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2013〕189号），对奖励资金的分配原则及办法、奖励资金的审核与拨付、奖励资金的使用范围、奖励资金的监督与管理等方面进行明确的规定和要求。省住建厅严格按照管理办法完成全省市县政府目标的考核，即时分配资金。

根据各资金单位上报绩效自查结果，结合第三方绩效工作组实地核查情况，年度奖补资金省级财政及各相关市县政府及项目资金管理部门，对项目专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规，符合预算批复的用途。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、年度绩效目标总体完成情况

全省新建一批，改造一批城市污水处理设备，持续改善水环境质量；完成年度节能减排任务及目标；城市绿化率不断提高，城市品质持续提升；完成全省当年度棚户区改造任务。年度绩效目标量化指标除个别指标外均超额完成预期目标值。

2、产出指标完成情况分析

年度项目绩效产出指标除个别指标未达预期外，其他产出指标均实现或超预期实现目标值。具体情况如下：

年度绩效产出指标完成情况对比表

| 产出指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 城市生活污水集中处理率 | 93% | 92.46% |
|  | 绿色建筑面积 | 1100万m2 | 2450万m2 |
|  | 实施棚户区改造数量 | 41.17万套 | 41.25万套 |
| 质量指标 | 城市建成区绿地率 | 33% | 33.89% |
|  | 县城生活垃圾无害化处理率 | 98.5% | 98.9% |

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

年度绩效目标中“城市生活污水集中处理率”完成92.46%，未达预期值93%。根据年度全省城市污水处理设备运行情况调查统计，部分城市污水处理设备运行负荷偏低，个别城市污水处理厂报停时间长。如2017年二季度，仙桃城南污水处理厂报停，十堰市房县大木镇污水处理厂、宜昌市平湖污水处理厂、宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂、随州市随县污水处理厂、恩施州恩施红庙污水处理厂运行负荷低于30%。

下一步工作要求各市州对所监管的运行负荷长期低于30%的污水处理厂运行现状进行分析，提出合理的、符合实际情况的整改方案，明确整改时限，尽快使污水厂运行正常。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本年度项目绩效评价结果与下一年度项目资金分配有效结合起来，将本年度的项目资金的使用效果及项目完成情况作为下一年度资金分配的一个重要指标来考核，同时找出影响本年度绩效指标未完成原因，采取针对性措施，整改纠偏，完善提高。拟将评价结果在省住建厅门户网站予以公开，接受公众监督。

七、绩效评价工作经验、问题及建议

（一）绩效评价工作经验

1、强化绩效管理工作意识。对年度各资金使用单位开展绩效自查工作，全面了解年度各资金单位项目建设情况、资金管理与使用情况，完善管理，提高效益。同时注重评价结果的应用，将本年度的项目资金的使用效果及项目完成情况作为下一年度资金分配的一个重要指标来考核，争优创先。

2、委托第三方机构全程参与绩效自评工作，做到过程透明，结果公平、公正。

（二）存在的主要问题

大部分资金使用单位绩效管理识不强。主要表现在第一是年度项目推进工作缓慢，资金使用率低。从样本单位资金使用情况分析，年度预算安排资金额4335万元，实际安排使用项目资金1738.8万元，未使用资金2596.2万元，资金使用率40.11%，使用率偏低；少数单位如武汉市本级、荆州市本级、崇阳县等单位，截止检查日，年度项目安排仍在计划或审批中；第二是大部分项目单位绩效自查工作主动性差。从本次绩效自查工作开展情况分析，按省住建厅工作开展安排，自觉按要求开展项目资金绩效自查工作并提交自查报告的，全省30家单位只有武汉市本级、宜都市、秭归县、荆门市本级及京山县等5家单位。目前大多数资金单位比较注重财政资金使用的合法与合规性，制度建设相对健全完善，但在绩效管理方面意识比较淡漠，“重投入、轻管理”“重使用、轻绩效”的意识还没有根本转变，绩效评价工作基本上尚未开展。

（三）建议和改进举措

1、加强督导，提出对策，加快项目推进进度，提高资金使用效率。着力解决“项目等规划、项目等审批、项目等落地”问题。各级责任部门加强督促指导，对影响项目进度的事项要强化沟通、积极协调、认真解决，对进展缓慢的要分析原因、提出对策、加快推进。

2、建立绩效结果应用及问效追责机制。针对各资金单位在绩效管理工作中所存在的问题，第一是将自评结果作为以后年度资金分配考核的依据。第二是积极采取措施，督促各资金使用单位提高资金绩效管理意识，从根本上改变“重投入、轻管理”“重使用、轻绩效”的思想意识，变被动为主动，提高财政资金公共服务效益。

附件1：2017年城市建设以奖代补资金绩效目标自评表

附件2: 2017年城市建设以奖代补资金预算执行情况表

湖北省住房和城乡建设厅

2018年7月22日